- Риски, связанные с нарушением запланированных сроков реализации проектов и их отдельных частей, «срывами» проектов в целом:

| Неправильная оценка сроков разработки | Высокая степень влияния | Путь решения: разделение проекта на небольшие фазы разработки, создание MVP-версии |
| --- | --- | --- |
| Изменение требований в процессе разработки | Высокая степень влияния | Путь решения: регулярная обратная связь с целью уточнения требований |
| Ошибки и баги на поздних этапах разработки | Высокая степень влияния | Путь решение: тестирование, code review |

- Риски, связанные с трудовыми ресурсами, используемыми в проектах:

| Недостаток квалификации | Высокая степень влияния | Путь решения: программа повышения квалификации |
| --- | --- | --- |
| Потеря мотивации у работника | Средняя степень влияния | Путь решения: реалистичное распределение задач и времени, дополнительное мотивирование сотрудника |
| Недостаточно эффективная коммуникация между участниками | Средняя степень влияния | Путь решения: Использование таск-трекеров, проведение ежедневных собраний, использование git. |

- Риски, связанные с используемыми в проектах материальными ресурсами:

| Недостаточная производительность сервера | Высокая степень влияния | Путь решения: оптимизация проекта, использование инструментов контейнеризации и оркестрации, дополнительное масштабирование. |
| --- | --- | --- |
| Потеря данных | Высокая степень влияния | Путь решения: регулярное копирование баз данных. |
| Проблемы с интернет-соединением | Низкая степень влияния | Путь решения: смена интернет-провайдера, закупка дополнительного сетевого оборудования |

- Риски, связанные с используемыми в проектах финансовыми ресурсами:

| Превышение бюджета проекта | Средняя степень влияния | Путь решения: Использование бесплатных или open-source решений |
| --- | --- | --- |
| Неэффективное использование бюджета | Средняя степень влияния | Путь решения: Предварительное планирование расходов |

- Риски, связанные с используемыми в проектах информационными ресурсами, объектами интеллектуальной собственности:

| Утечка ПДн | Высокая степень влияния | Путь решения: шифрование данных, защита API |
| --- | --- | --- |
| Потеря исходного кода | Высокая степень влияния | Путь решения: Использование github/gitlab, резервное копирование |
| Несанкционированный доступ к данным | Высокая степень влияния | Путь решения: разграничение прав доступа, использование токенов доступа |